Estructura de

Desglose de trabajo

EDT

Lineup Angle

José Muñoz

Cristobal Arellano

Aurelio Ramirez

# 1. FASE 1 – PLANIFICACIÓN INICIAL

1.1 Elaboración del Acta del Proyecto

Identificar propósito, objetivos y alcance.

Definir responsables y fechas.

1.2 Creación de la EDT y definición de hitos

Desglose del proyecto por entregables.

Identificar fases y subfases.

1.3 Desarrollo de la Carta Gantt

Definir duración estimada por actividad.

Secuenciar tareas en orden lógico.

1.4 Matriz de Riesgos

Identificar riesgos potenciales.

Establecer estrategias de mitigación.

1.5 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Asignar roles y responsabilidades.

1.6 Plan de Pruebas inicial

Definir tipo de pruebas y herramientas a usar.

# 2. FASE 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO

2.1 Análisis de requerimientos

Recopilar requerimientos funcionales y no funcionales.

Validar requerimientos con el docente guía.

2.2 Modelado UML y arquitectónico

Casos de uso.

Diagramas de clases, secuencia, actividades y físicos.

2.3 Modelos de datos

Modelo E-R y modelo relacional (Firebase).

2.4 Prototipo de interfaz (Mockups)

Diseñar pantallas en Figma.

Simular navegación y flujo visual.

2.5 Plan de calidad y comunicación

Definir métricas de calidad y canales de comunicación con el tutor.

# 3. FASE 3 – CONSTRUCCIÓN

3.1 Configuración del entorno de desarrollo

Instalación de dependencias y repositorio.

3.2 Desarrollo Frontend

Implementar vistas de inicio, login, perfil y lineups.

3.3 Desarrollo Backend

Configurar base de datos y endpoints Firebase.

3.4 Integración API Valorant

Conexión con API externa para obtener datos de agentes y mapas.

3.5 Pruebas unitarias e integración

Validar componentes funcionales.

# 4. FASE 4 – IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE

4.1 Despliegue y pruebas finales

Publicar versión final en hosting.

Ejecutar plan de pruebas final.

4.2 Manual de usuario y documentación técnica

Crear guías de uso y mantenimiento.

4.3 Evaluación final y presentación

Elaborar informe final.

Presentar resultados ante la comisión.