Estructura de

Desglose de trabajo

EDT

Lineup Angle

José Muñoz

Cristobal Arellano

Aurelio Ramirez

# 1. Introducción

El presente informe detalla la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) para el proyecto Lineup Angle. El objetivo de este documento es descomponer el alcance total del proyecto en componentes más pequeños y manejables, organizados de manera jerárquica. Esto facilita la planificación, estimación, ejecución y control del proyecto, asegurando que todos los entregables claves sean identificados y abordados de manera sistemática. La EDT es una herramienta fundamental que sirve como base para el cronograma, la asignación de responsabilidades y la gestión de recursos.

# 2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT de Lineup Angle se divide en cuatro niveles principales que corresponden a las fases de la metodología de desarrollo: Gestión y Documentación, Desarrollo del MVP, Desarrollo de la V1 e Implementación y Cierre. Cada nivel se descompone en entregables específicos y paquetes de trabajo.

1.0 Gestión del Proyecto y Documentación

Este nivel abarca todas las actividades de planificación y gestión necesarias para guiar el proyecto de principio a fin.

- 1.1 Planificación: Incluye los documentos de alto nivel que establecen el marco del proyecto.

  - 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Completado)

  - 1.1.2 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

  - 1.1.3 Carta Gantt

  - 1.1.4 Plan de Pruebas Inicial

- 1.2 Análisis y Diseño: En esta fase se formalizan los requisitos y se define la arquitectura.

  - 1.2.1 Modelo de Proceso de Negocio

  - 1.2.2 Requerimientos

    - 1.2.2.1 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-10)

    - 1.2.2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10)

  - 1.2.3 Modelo de Dominio (Entidades clave)

  - 1.2.4 Diseño de Arquitectura (Django/Python, HTML/CSS/Java, Firebase)

- 1.3 Gestión: Tareas continuas para monitorear el proyecto.

  - 1.3.1 Matriz de Riesgos

  - 1.3.2 Matriz de Gestión de Cambio

2.0 Desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable)

Este es el bloque principal de trabajo, enfocado en la construcción de las funcionalidades esenciales para el lanzamiento inicial.

- 2.1 Configuración del Entorno: Preparación de todas las herramientas y plataformas necesarias para el desarrollo.

  - 2.1.1 Configuración del entorno de desarrollo

  - 2.1.2 Configuración de la base de datos (Firebase)

- 2.2 Desarrollo del Backend (Django): Creación de la lógica del servidor y los endpoints de la API.

  - 2.2.1 Módulo de Autenticación (RF-01)

  - 2.2.2 Módulo de Perfiles (RF-02)

  - 2.2.3 Módulo de Lineups (RF-03, RF-04)

  - 2.2.4 Módulo de Interacción (RF-05, RF-06, RF-07)

  - 2.2.5 Módulo de Noticias y Notificaciones (RF-08, RF-10)

  - 2.2.6 Módulo de Chat (RF-09)

- 2.3 Desarrollo del Frontend (HTML/CSS/Java): Construcción de la interfaz de usuario y la lógica del cliente.

  - 2.3.1 Componentes de Autenticación

  - 2.3.2 Página de Perfil de Usuario

  - 2.3.3 Componentes de Búsqueda y Filtros

  - 2.3.4 Página de Visualización de Lineup

  - 2.3.5 Componentes de Interacción

  - 2.3.6 Sección de Noticias y Notificaciones

  - 2.3.7 Interfaz de Chat

  - 2.3.8 Diseño y Estilo

- 2.4 Pruebas y Despliegue del MVP: Verificación y lanzamiento de la versión inicial del producto.

  - 2.4.1 Pruebas de Integración y Funcionales

  - 2.4.2 Despliegue en entorno de producción

  - 2.4.3 Pruebas finales de la versión MVP

3.0 Desarrollo de la V1

Este nivel abarca las funcionalidades avanzadas que se agregarán después del lanzamiento del MVP.

- 3.1 Módulo de Quizzes: Creación de la funcionalidad de cuestionarios.

  - 3.1.1 Desarrollo de la interfaz de quizzes

  - 3.1.2 Lógica para la gestión de preguntas y respuestas

- 3.2 Módulo de Rutas de Aprendizaje: Implementación de rutas de aprendizaje personalizadas.

  - 3.2.1 Lógica para sugerir rutas de aprendizaje

  - 3.2.2 Desarrollo de la interfaz de rutas

- 3.3 Integración con la API de Riot Games: Conexión con los servicios de Riot para el registro.

  - 3.3.1 Autenticación y registro con Riot Games

  - 3.3.2 Conexión con la API de Riot Games

4.0 Implementación y Cierre

Este nivel incluye las actividades finales y de documentación posterior al lanzamiento del proyecto.

- 4.1 Plan de Pruebas Final: Documentación de las pruebas definitivas.

- 4.2 Informe de Estado del Proyecto: Resumen del progreso y estado final.

- 4.3 Manuales: Creación de guías de uso y administración.

- 4.4 Plan de Soporte y Mantenimiento: Documentación para la fase de operación.

# 3. Conclusión

La EDT presentada ofrece una visión completa y desglosada del trabajo requerido para desarrollar el proyecto Lineup Angle. Cada componente está claramente definido, lo que nos permite seguir una ruta de desarrollo organizada y eficiente. Con este plan, podemos avanzar con confianza hacia la siguiente etapa: la Carta Gantt, donde asignaremos plazos específicos a cada una de estas tareas.